ПРИЛОЖЕНИЯ към публична покана: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;

2. Проект на договор – Приложение № 2;

3. Образци на документи:

3.1. Представяне на участника - Образец № 1;

3.2. Оферта - Образец № 2;

3.3. Ценово предложение - Образец № 3;

3.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец № 4;

3.6. Декларация за конфиденциалност - Образец № 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Консултантска услуга по смисъла на ЗУТ с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“

Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“ - една кула и един контролен център е необходимо да се възложи упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория.

В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектните разработки със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.

В съответствие с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняването на строителен надзор задължително ще обхваща:

1. законосъобразно започване на строежа;

2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. спиране на строежа, ако се изпълнява при условията на чл. 224, ал.1 и чл. 225, ал.2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ;

4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

Задължения на Консултанта са:

- да контролира строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали за строежите от първа до четвърта категория включително;

- да изготви окончателен доклад след приключване на строителните работи във връзка с получаване разрешение за ползване на всеки от строежите от първа до четвърта категория включително;

- да изготви технически паспорт на всеки от строежите от първа до четвърта категория включително.

Срокът за изпълнение на възложената задача ще започне от датата на подписването му и ще приключи с издаване на разрешение за ползване на последния строеж, предмет на строителен надзор.

Качеството на изпълнение на консултантската услуга ще бъде контролирано съгласно българското законодателство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ................./ ..............................

с предмет:

„Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“

Днес……………….. 2015 г., между:

1. ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, адрес: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. Софийска, ул. "Търговска" 134, ЕИК: 122054941, представлявана от Владимир Николов Джамбазов – кмет на Община Долна баня и Нина Иванова Арнаудска – директор на дирекция АПОФУС, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., ЕИК по БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

като страните се споразумяха за следното:

- I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане да упражнява услуга с предмет осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:

- „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари“ с адрес: Отдел 117, подотдел "5" поземлен имот № 179037 в землището на гр. Долна баня с ЕКАТТЕ 22006, местност "САКАРДЖА – ЕШИК -ТЕПЕ", общ. Долна баня, обл. Софийска;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява дейностите по строителен надзор от  предмета на настоящата поръчка, на основание Лиценз № .................. от ...........................г., издаден от МРРБ,  по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, респ. Удостоверение № .......... от ............... г., издадено от Началника на ДНСК, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или въз основа на документ, удостоверяващ правото за извършване на тази дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, допустим на основание чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

(3) Документацията за строителен надзор, съгласно приложимите нормативни актове и в изпълнение на настоящия договор ще се подготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Строителният надзор ще бъде извършен спрямо всички видове строителни и монтажни работи, на база предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически проект и количествено-стойностни сметки за СМР.

Чл.2. Предметът на договора обхваща услуги, съотносими към  обхвата на поръчката, както следва:

1. Да изпълнява функцията на Строителен надзор съгласно ЗУТ, чл. 166 и 168 и подзаконовите актове;

2. Да контролира изпълнението на строително-монтажните работи, за да гарантира съответствието им с одобрените инвестиционни проекти и  техническите спецификации;

3. Като лицензирана фирма съгласно изискванията на ЗУТ, чл.166 и 168 по време на строително-монтажните работи да подготвя и подписва актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, и по-специално Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

4. Да завери Заповедната книга на строежа съобразно чл. 158, ал. 2 от ЗУТ и писмено да уведоми Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда, в 7-дневен срок от заверката.

5. Да гарантира, че съставяните от Изпълнителя актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и тестове отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Консултантът ще осигури квалифицирани специалисти по всички необходими части като геодезист, конструктор, пътен инженер, ВиК инженер, инженер-конструктор и други, които да наблюдават и да подписват протоколите за изпълнените строително – монтажни работи;

6. Да окомплектова и внесе всички необходими документи за работата на приемателната комисия;

7. Да прегледа и одобри екзекутивните чертежи на Изпълнителя;

8. Да констатира наличие на остатъчни дефекти, да упражнява контрол за отстраняване на дефекти в строителството, описани в акт образец 15;

9. Да подготви документацията за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, в качеството на упълномощено от Възложителя лице, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор от датата на започване на СМР на обект:

- „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари“ с адрес: Отдел 117, подотдел "5" поземлен имот № 179037 в землището на гр. Долна баня с ЕКАТТЕ 22006, местност "САКАРДЖА – ЕШИК -ТЕПЕ", общ. Долна баня, обл. Софийска;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след подписване на съответния Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа  , след подписване на съответния Констативен акт обр. 15.

Чл.4. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен надзор ще започне след сключване на договор за строителство на обектите и ще приключи един месец след изтичане на същия, съгласно сключения от община Долна баня договор за „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари“.

- ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на изпълнителя възнаграждение в размер на ………… лв. (…………………. лева), без включен ДДС, или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Стойността на възнаграждението по предходния чл. 5 е твърдо договорена и не подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строителния надзор, включително и изготвяне на технически паспорт.

Чл. 7. Посоченото в чл.5 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

7.1. В 10 (десет) дневен срок от подписване на договора и представяне на фактура за авансово плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово в размер на 50 % от стойността на договора за обществена поръчка, с включен ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на сумата от окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане.

7.2 Окончателното плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на договора за обществена поръчка и сумата от авансовото плащане. От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Окончателното плащане се извършва в срок от 10 (десет) дни от датата на издаване на Разреше за ползване на обекта, издадено при условия и ред определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и представената фактура за окончателно плащане.

- 7.3 За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Община Долна баня

Адрес: гр. Долна баня, 2040; ул. Търговска № 134

ЕИК:122054941

Получил фактурата: Владимир Николов Джамбазов

- Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да впише следният текст: Разходът е по Договор за отпускане на финансова помощ № 23/226/00400 от 19.12.2014 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

7.4. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви и глоби, в изпълнение на този договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално извършените дейности, предмет на възлагане по настоящия договор, съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

9.1. във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез възлагане на друго лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен технически инвеститорски контрол, без да създава пречки за оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на предмета на договора;

9.3. да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ;

9.4 да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен доклад за упражнен строителен надзор, включително и приложенията към него.

9.5. да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически паспорт.

9.6. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай,  че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

9.7. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

10.1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за строежа за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж за обекта;

10.3. да осигурява свободен достъп до строителната площадка на експертите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време за упражняване на функциите им;

10.4. да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

10.5. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, по реда и при условията на договора.

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалетна доказателствена стойност.

10.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Държавен фонд „Земеделие“ – РА, като Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013, относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора, на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета (EO, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.

- V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

11.1. да упражнява строителен надзор по време на строителството на обекта, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползването му),  в  задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ.

11.2. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

11.3. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

11.4. да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

11.5. да завери заповедната книга за строежа и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката  Общината и специализираните контролни органи.

11.6. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.

11.7.  да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация;

11.8. да изготви, след приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация окончателен доклад за обекта в 3 (три) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен носител;

11.9. да състави технически паспорт за строежа преди въвеждането му в експлоатация в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

11.10. да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в тридневен срок от предаването му;

11.11. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническия паспорт в 3 (три) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

11.12. да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;

11.13. да изпълнява предмета на договора чрез квалифицирани лица, които да  подписват всички актове и протоколи по време на строителството, подробни ведомости за изпълнените СМР и др., включително съпътстващите документи за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

11.14. чрез правоспособните си лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост дава писмени указания, отразени в Дневника на строежа, за точното и качествено изпълнение на СМР и взема технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това задължително уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи за спазване на  предвидените СМР в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и норми за съответните дейности, както и за спазване на необходимата технологична последователност за изпълнение на различните видове СМР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да контролира влагането на качествени материали и съоръжения, придружени със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да контролира спазването на нормативните актове за опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд от изпълнителя/ите на строително – монтажните работи на обекта. След окончателното завършване на строежа да осъществи контрол по освобождаването и почистването на  строителната площадка.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е длъжен да допуска Управляващия  орган на ПРСР 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, строителен надзор във връзка със  строителните дейности по проекта и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне представители на ПРСР 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(3) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската Сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява строителен надзор  във връзка със  строителните дейности по  проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след приключването на Оперативната програма.

(5) При проверка на място от страна на Управляващия Орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор.

(6) Всички препоръки, направени от страна на Управляващия орган на ПРСР 2007-2013, в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на неустановена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен чрез Програма за развитие на селските райони 2007-2013 в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 навсякъде, където е уместно.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подписване на договора, изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на този договор, поради която причина да иска подписването на допълнително споразумение към същия.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

17.1. да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на договора;

17.2. да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи;

17.3. да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и всички действащи в Република България нормативни актове.

VІ. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за строежа по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл.18. Гаранционните срокове за строежа се определя съобразно договора за строителство, като същите започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.19. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до отстраняването му.

Чл.20. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове.

Чл.21.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност с проектанта и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и норми при проектирането, строителство и тези за безопасност и здраве, предвидени в действащата нормативна уредба.

Чл.22.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.24.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност със строителя за неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените технически проекти.

Чл.25.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

- VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното и със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение,  в една от следните форми:

(1)  Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, внесен по банкова сметка на Община Долна баня.

или

(2) Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3% от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

Чл.27. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.28. (1) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава до 10 (десет) календарни дни след окончателно изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, удостоверено с подписване на Приемо-предавателен протокол, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в съответните текстове, регламентиращи договорната му отговорност.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично или изцяло гаранцията за добро изпълнение в случай, че:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя от клаузите на договора;

2.  в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение.

(3) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени обстоятелства, като в хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, той е длъжен да удължи срока на банковата гаранция за периода, за който е удължено времето за изпълнение на договора.

За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.29.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

Чл.30.  Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

30.1. по взаимно съгласие на страните;

30.2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

30.3. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от права да упражнява строителен надзор посредсвом прекратяване на издадения му Лиценз, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, респ. Удостоверение по Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г., или еквивалентен документ, по смисъла на чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

30.4. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от правото да упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве;

30.5. с изтичане срока на Лиценза/Удостоверението/съответния еквивалентен документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ даващ му правото на упражнява функциите на Консултант по смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и неподновяването му;

30.6. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят.

Чл.31.  В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 5, въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора.

Чл.32.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор изцяло или частично, при невъзможност за осигуряване на финансиране на дейностите, предмет на възлагане, в хипотеза на прекратяване на Договор за безвъзмездна финансова помощ №36/3/3210562г., именно поради причина на липса на наличен бюджет за финансиране на дейностите, обект на изпълнение.

Чл.33.(1) В хипотеза на пълно неизпълнение на дейностите от предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заплащането на неустойката при сбъдване на хипотезата по настоящата алинея, не лишава Възложителя от правото да търси обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер по общия ред.

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % от съответното възнаграждение, определено по чл. 6 от настоящия договор за всеки просрочен ден.

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

Чл.34.  При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на непреведената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл.35.  При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по чл. 5.

Чл.36. В случай, че в срока на изпълнение на договора, Лиценза/ Удостоверението/ съответният еквивалентен документ за упражняване на строителен надзор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде прекратен или изтече без да бъде своевременно подновен, автоматично се прекратява настоящият договор, като отношенията между страните и разплащанията се уреждат на база извършената до момента на прекратяването на Лиценза/Удостоверението/съответния еквивалентен документ работа.

- IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.37. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.5, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.5 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.7, изпълнението на договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал.5.

Х. ПОДСЪДНОСТ

Чл.38.  Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.39. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

- ХІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 40.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Чл.41. (1) Всички доклади, становища, данни, статистики, калкулации, база данни, допълнителни записи или материали и други придобити, събрани или изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора са изцяло собственост на Възложителя.

(2) При завършване на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя всички документи, данни, материали и разработки на Възложителя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ги използва за цели, които не са свързани с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.42. Всички писмени съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнението на този договор ще се изпращат на адресите, посочени в него. В случай, че някоя от страните промени адреса си, същата е задължена да информира другата страна по договора в 5 дневен срок от настъпване на обстоятелството. В случай, че такова уведомление не е изпратено то съобщения изпратени на посочения в договора адрес се считат за получени.

Чл.43. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Договорът се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1 – Ценово предложение;

Приложение №2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение №3 – Техническа спецификация;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА Долна баня					/...................................../

Кмет на Долна баня:...................

/.........................../

Директор АПОФУС: …………………….

/................................../

Съгласувал: ……………………

/..................................

ОБРАЗЕЦ № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

- УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание следното:

- …………………………………………………………………………………………………

/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/

- Административни сведения:

2.1.Наименование на участника....................................................................................................

  - Координати

Адрес.................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................

2.3. Лице, представляващо участника: ..........................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

...............................................................................................................................................................

(длъжност)

2.4.Лице за контакти: ......................................................................................................................

(трите имена)

................................................................................................................................................................

(длъжност)

Телефон/факс/ е-mail: .....................................................................................................................

2.5.Обслужваща банка: ..................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

................................................................................................................................................................

(адрес на банката)

................................................................................................................................................................

(I B A N  сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: .......................................................................................................................

Дата ..............................                                                                 ПОДПИС: .......................

ОБРАЗЕЦ № 2

ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от  .............................................................................................

(наименование на участника)

и подписана от ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта, съгласно публична покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичането на …… (……………………….…) дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че:

-  сме запознати с указанията и условията в поканата и приложенията към нея по обявената от Вас обществена поръчка, както и с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ги приемаме без възражения;

- ще изпълняваме дейностите по предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и всички действащи нормативни документи, относими към тези дейности;

- при предложените от нас условия и цена в настоящата оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката в описания вид и с изискуемото качество.

Дата: ..............................                                          ИМЕ, ПОДПИС: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ........................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“, се задължаваме да изпълним настоящата поръчка в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, както следва:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

- ............................................ лева без включен ДДС

/словом: …...............................................………………….../.

или

- .......................................... лева с включен ДДС

/словом: ………………................................................……….../.

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

Дата, ..............................                                     ИМЕ, ПОДПИС: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от

Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................

(длъжност)

на...................................................................................................................................................

(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект „Изграждане на кула с контролен център и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари за общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Долна баня“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност

в неговата организация;

- Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване

и установяване  на конфликт на интереси.

Предоставям /не предоставям (ненужното се зачертава) служебно на Възложителя информация, относно публичните регистри, в които се съдържат обстоятелствата или компетентния орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен. При наличие  на информация се посочват съответните публични регистри.

.......................................................................................................................................................

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в седемдневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                     ДЕКЛАРАТОР: ...........................

Срокът на валидност на офертата трябва да е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.