У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Долна баня по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Жилищен блок – Конструкция – Панел, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Маришка“ №2, бл. 1“;

Обособена позиция № 2: „Жилищен блок – Конструкция –EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 1“;

Обособена позиция № 3: „Жилищен блок – Конструкция – EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7“.

гр. Долна баня,  2015г.

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания

Раздел ХІ Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

ГЛАВА ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.1. Представяне на участника, изготвена по образец (Приложение № 1):

1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 2).

1.3. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3);

1.4. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4);

1.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5);

1.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 6);

1.7. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 7);

1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 11);

1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 12);

1.10. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 13);

1.11. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка (Образец № 14).

1.12.Договор за изпълнение на поръчката (Образец №10)

2. „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец №8) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

3. „Предлагана цена” (Образец №9).

ГЛАВА ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ЧАСТ   І

- Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

- Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

# Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е:

| Официално наименование | Община Долна баня |
| --- | --- |
| Булстат | 122054941 |
| Адрес | ул. Търговска № 134 |
| Град | Долна баня |
| Пощенски код | 2040 |
| Държава | България |
| Представляващ | Владимир Джамбазов - Кмет |
| Лице за контакт | Петър Трифонов |
| Телефон | 0879 090949 |
| Факс | 07120 2120 |
| Електронна поща | obshtinadb@abv.bg |
| Адрес на възложителя(URL) | www.dolna-banya.net |
| Адрес на Профила на купувача | http:// www.dolna-banya.net |

- Банкова сметка на община Долна баня за внасяне на депозити по гаранция за участие/гаранция за изпълнение на договора е:

- IBAN: BG 29 STSA 9300 3310 9089 10, BIC: STSABGSF, при Банка ДСК ЕАД

- Банкова сметка на община Долна баня за внасяне на суми за закупуване на документация е:

IBAN: BG 29 STSA 9300 3310 9089 10, BIC: STSABGSF, при Банка ДСК ЕАД

От датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения по-горе интернет адрес на Възложителя, раздел „Профил на купувача”.

Когато заинтересовано лице поиска предоставяне на документацията за участие, то същата ще му бъде изпратена за негова сметка след заплащане на цената, посочена в обявлението за обществената поръчка по указаната банкова сметка на Възложителя.

Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Възложителя, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти чрез съобщение, публикувано в раздел „Профил на купувача” на посочения по-горе интернет адрес на Възложителя.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 8 във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ ІІ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Избраният изпълнител трябва да изпълнява инвеститорски контрол по време на процеса за проектиране, строителство и авторски надзор при строителството за всяка от четирите многофамилни жилищни сгради, които ще бъдат обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Инвеститорският контрол е отговорен пред възложителя за приемането на техническия проект, както и за вида, качеството и количеството на изпълняваните СМР при реализирането на мерките за енергийна ефективност за четирите жилищни сгради.

Описание на обектите

Описание на обектите

Обособена позиция № 1: „Жилищен блок – Конструкция – Панел, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Маришка“ №2, бл. 1“

Многофамилна жилищна сграда състояща се от три секции, всяка с четири надземни жилищни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Всяка жилищна секция има самостоятелен вход, съответно "А", "Б" и "В" , общо с 36 броя апартаменти. Сградата е построена 1985г. на ул. „Маришка“ №2, гр. Долна баня. Разгънатата застроена площ на сградата е 2 642,00м2.

Обособена позиция № 2: „Жилищен блок – Конструкция –EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 1“

Многофамилна жилищна сграда състояща се от три входа,  два от тях с четири надземни жилищни етажа, а един с пет надземни жилищни етажа и полуподземен сутеренен етаж. В трите входа има общо с 39 броя апартаменти. Сградата е построена 1985г. на ул. „Търговска“ №119, гр. Долна баня. Разгънатата застроена площ на сградата е 2 836,00м2.

Обособена позиция № 3: „Жилищен блок – Конструкция – EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7“

Многофамилна жилищна сграда състояща се от четири секции,  три от тях са с по пет жилищни и един партерен етаж, а една е с четири жилищни и един партерен етаж. Над последният жилищен етаж е разположено подпокривно пространство, от което се осъществява достъпа до покрива. Сградата е построена 1985г. на ул. „Търговска“ №119, гр. Долна баня и разполага с общо 61 броя апартаменти. Разгънатата застроена площ на сградата е 5 518,00м2.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;

- Закон за енергийната ефективности и актовете по прилагането му;

- Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите предмет на настоящата поръчка.

ІІ. Срок за изпълнение на поръчката:

Поръчката е за текущо изпълнение в съответствие със заложените дейности във връзка с инженеринга и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на инженеринга за конкретния обект, а именно не по-късно от 31.12.2016г.

ІІІ. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

- Стойността на настоящата обществена поръчка е 43 984.00 (четиридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири)  лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

| № | Наименование на обособената позиция | Максимален финансов ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обособена позиция № 1: „Жилищен блок – Конструкция – Панел, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Маришка“ №2, бл. 1“ | 10 568.00 |
| 2. | Обособена позиция № 2: „Жилищен блок – Конструкция –EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 1“ | 11 344.00 |
| 3. | Обособена позиция № 3: „Жилищен блок – Конструкция – EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7“ | 22 072.00 |
|  | ОБЩО: | 43 984.00 |

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности/обекти.

- Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

ВАЖНО: Разходите за дейността на поръчката ще са допустими за финансиране по програмата до размера на публикуваната референтна стойност за дейност инвеститорски контрол, съобразно разпоредбите на Постановление № 18/10.02.2015 г.

ІV. Финансиране и начин на плащане

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г.

Плащанията по всяка от обособените позиции ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане.

Плащания по договора за всяка от обособените позиции се извършват, както следва:

- Междинно плащане до 25% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, след изпълнени не по-малко от 25% от строително-монтажните работи на конкретния обект по съответната обособена позиция;

- Междинно плащане до 50% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, след изпълнени не по-малко от 50% от строително-монтажните работи на на конкретния обект по съответната обособена позиция;

- Окончателно плащане, което представлява разликата между дължимата по настоящия договор сума и стойността на изплатените междинни плащания, дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа на на конкретния обект по съответната обособена позиция.

Изпълнителят може да не поиска едно или повече междинни плащания.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

1.1.2. Всеки участник може да представи една оферта за целия предмет на поръчката. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.

1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта.

1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;

1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.2.6.  Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице,  в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.

2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

•	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

•	подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

•	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

•	престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

•	престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

д) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Изискванията на т. 3, б. "а", б. „е“ и б. "ж" се прилагат, както следва:

•	при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

•	при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

•	при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

•	при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

•	при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

•	при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

•	във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

•	при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

•	в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 3 и 5 с декларация по образец (Приложение № 2).

8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 3.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

2. Изпълнителите нямат право да:

2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП. Подизпълнителите представят Декларация.

2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите, ако възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и при превъзлгане от страна на подизпълнителя на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение;

3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 2.

4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5. Не е нарушение на забраната по т.2.2 и по т. 4 сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

6. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по т. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т. 1 - 5.

7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

8. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 7.

10. Т. 9 не се прилага в случаите по т. 8.

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ (КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР)

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

1.1. Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

1. За изпълнение на услугата участникът следва да разполага най-малко със следните лица (експерти), отговарящи за извършване на услугата:

-	Инженер по специалността „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна с опит от най-малко две години в: проектиране или строителен надзор или техническо ръководство на строителни обекти  в обхвата на изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради;

-	Инженер по специалността „ОВК” или еквивалентна с опит от най-малко две години в: проектиране или строителен надзор или техническо ръководство на строителни обекти в обхвата на изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради;

Доказва се с попълнена  Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, предложен за изпълнението на поръчката (по образец), с приложени декларации за ангажираност от експертите (по образец), когато не са служители на участника.

!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В тези случаи документи се представят от участниците в обединението, чрез които се доказва съответствието и които ще изпълняват съответната дейност.

*** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът може да подава оферта за една, повече или за всички обособени позиции, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта за целия предмет на поръчката. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

# 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

# 2.1. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертата си на мястото за получаване и в срока, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената поръчка.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер …………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: …………………………

2.3. Приемане на оферти/връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

Офертата се състои от три части:

Плик №1 “Документи за подбор” , в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП.

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Образец №8) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Плик №3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №9) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик №1 с надпис „Документи за подбор”

В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 5, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя:

1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Представя се от участниците в свободна форма.

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

1.2.Представяне на участника, изготвено по образец (Приложение № 1):

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват споразумение помежду си, което се прилага към офертата в копие, което споразумение следва да съдържа минимум клаузи, които гарантират, че: - че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора. - да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай, че то не е посочено в споразумението. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

б) декларация по чл. 47, ал. 9, и

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;

1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 2).

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се попълват от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1.4. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3), с приложени Декларации по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 13), ако е приложима;

1.5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката. За целта подизпълнителите попълват декларация, която участникът представя в офертата си.

1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 5);

1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 6);

1.8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 7);

1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 11);

1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 12);

1.11. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка (Образец № 14).

1.12. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник.

ВАЖНО: При участие за повече от една обособена позиция, в образците на документи се изписват последователно номерата и наименованията на обособените позиции, за които участникът желае да подаде оферта, като документите се поставят в плик № 1 за обособената позиция с най-малък номер. В пликове № 1 за останалите обособени позиции се поставя списъка на документите, в който се отбелязва, че същите са поставени в плика за позицията с най-малък номер и документа за гаранция за участие по съответната обособена позиция.

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Образец №8) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

!!! При подаване на оферти за повече от една обособена позиция, участникът представя техническо предложение за всяка от обособените позиции, за които кандидатства.

В техническата си оферта участниците задължително включват разработка на предложенията си за изпълнение на поръчката по следните точки:

1. „Техническо предложение“

Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва изложение на цялостните подход и методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за постигане на всеки от посочените в Техническата спецификация резултати с посочване на концепция за организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора.

2. «Срок за изпълнение»

Важно! Срокът на изпълнение на поръчката е периода от  началото на работата по изготвяне на техническия проект ( първата дейност в обхвата на инженеринга)  за обновяване на сградите до издаване на Разрешение за ползване за строежа -  за всяка една от многофамилните жилищни сгради. В случая възложителят взема предвид обстоятелството, че изпълнителят не е в състояние да определи срока за изпълнение на строителните работи. С оглед на това обстоятелство, както и предвид практиката на възложителя за времетраенето на процеса проектиране-строителство - издаване на разрешение за ползване на обекта-период за обследване на качеството и количеството на СМР- участникът следва да оферира срок за  изпълнение на услугата от 12 календарни месеца считано от  датата, на която изпълнителят получи от възложителя възлагателно писмо за започване на изпълнението на услугата.

Участник, който не е съобразил техническата си оферта с горните изисквания ще бъде предложен за отстраняване от процедурата.

3. Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №9) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.

!!! При подаване на оферти за повече от една обособена позиция, участникът представя ценово предложение за всяка от обособените позиции, за които кандидатства.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранция за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в размер на:

Размер на гаранцията за участие на Обособена позиция 1: 100 лева;

Размер на гаранцията за участие на Обособена позиция 2: 100 лева;

Размер на гаранцията за участие на Обособена позиция 3: 200 лева.

2. Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

## Форма и изисквания към гаранцията за участие/изпълнение:

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Възложителя, посочена в обявлението.

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документа, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

## Възложителят освобождава гаранцията за участие/изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Сметката на Възложителя е посочена в обявлението.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително техническите проекти на всички обекти, на посочения интернет адрес на Възложителя в Профил на Купувача .

2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Решението за откриване и Обявлението за обществена поръчка са изпратени от Възложителя по електронен път за публикуване до АОП в регистъра на обществените поръчки, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалния интернет адрес, „Профил на купувача“. Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Документацията за участие ще се публикува на интернет страницата на Възложителя - „Профил на купувача”.

При поискване от заинтересовано лице, Възложителят може да изпрати документацията за сметка на лицето. Искането се осъществява с писмено заявление, съдържащо адрес, телефон и факс на заинтересованото лице, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на адреса на Възложителя, всеки работен ден до указания в обявлението срок като заплатят посочена в обявлението цена, която е с включен ДДС.

Документацията на хартиен носител може да се получи и чрез куриер за сметка на Участника, след като изпрати по факс на Възложителя писмо с наименованието си, телефон, факс, данни за фактура, копие от документ за платена сума и адрес, на който да бъде изпратена документацията.

3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие и да ги получи по реда на чл. 29 от ЗОП.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид. Обменът на информация се осъществява по реда на чл. 58а, ал. 2 от ЗОП, като за решенията, за които Възложителят е длъжен да уведоми участниците се прилага чл. 58а, ал. 5 от ЗОП.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

РАЗДЕЛ VІII

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Провеждане на процедурата

1.1.Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.

1.2. При провеждане на настоящата процедура се прилага чл. 5, ал. 9 от Приложение № 10 от ПМС № 18 от 02.02.2015 г.

1.2. Възложителят уведомява участниците и обявява в рубриката на сайта си датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на подадените оферти, както и на плика с предлагана цена може да присъстват лица, съобразно разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

- Оценка

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия по всяка от обособените позиции и бъдат допуснати до класиране, ще бъдат оценявани по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

- Класиране на офертите на участниците

Крайното класиране на участниците по всяка от обособените позиции се извършва по низходящ ред при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага: по критерий "икономически най-изгодна оферта" и тази цена се предлага в две или повече оферти.

РАЗДЕЛ IХ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка по всяка от обособените позиции въз основа на оценка на офертите по посочения в Раздел XII критерий като в срок до 5 (пет) работни дни след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл.70, ал. 4.

4.Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта;

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

в) участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП.

3. Възложителят,в един и същи ден, изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до всички участници в процедурата и до изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от издаването му и го публикува го на профила на купувача.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 1, букви "в", "д" и "е" или т. 2, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

5.  Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава единадесета от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП.

В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно Приложение № 10) с участника в процедурата, определен за изпълнител по съответната обособена позиция.

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При подписване на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Раздел IV, т. 3 от настоящата документация (чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

5.2.Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП и на посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

5.3.Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

5.4. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

5.5. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и Раздел V от настоящата документация.

5.6. Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.

7.Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

7.1.откаже да сключи договор;

7.2.не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;

7.3.не отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл.47, ал.2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ Х

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” съгласно чл.37 ал.1 т.2 от ЗОП.

- Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия по всяка от обособените позиции, се извършва по критерий “икономически най-изгодна оферта” при показатели, формиращи комплексната оценка (К) с тежести както следва:

- Тп – Техническото предложение. Тежест 60%

- Пц – Предложена цена. Тежест 40%

- Комплексна оценка (КО) = 0,60 х Тп + 0,40 х Пц

- На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

- 1. Оценка на техническото предложение (Тп).

- Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 60%.

- Оценката на техническото предложение (Т) се извършва по данните, представени от участника в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва:

Подход и методология за изпълнение на поръчката за един обект

Предложението на участника следва да включва предложение за методите за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.

Организация за изпълнение на поръчката за един обект

Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Проверяват се представените от участниците организационна структура, разпределение на експертния състав и методология за изпълнение на дейностите за един обект. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:

- Техническите предложения на участниците се оценяват по скалата посочена по-долу при спазване на критериите за присъждане на определен брой точки, като в зависимост от съдържанието в Техническото предложение на участника комисията присъжда точки както следва:

| - Показател Техническо предложение Тп | - максимален брой точки - 100 |
| --- | --- |
| Степен на съответствие | Брой точки |
| Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства: - Предложеният подход съдържа конкретни методи за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, като съответните методи, рискове и мерки са застъпени в съответствие с обхвата на поръчката. - Описаните дейности на изпълнение са изчерпателни по отношение предмета на поръчката и методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап. - Създадена е адекватна организация и конкретно описани задачи и отговорности на всеки един от експертите. | 100 |
| Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа едно от следните обстоятелства: - Предложеният подход съдържа конкретни методи за изпълнение, възможни рискове, свързани с изпълнението на поръчката и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, но по отношение на някои от методите, рисковете или съответните мерки участникът е допуснал пропуски и/или несъответствия. - По отношение на описаните дейности за изпълнение допуснати пропуски или не всички от предложените методи за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап на изпълнение. - При обезпечението на една или повече дейности или при описанието на задачите и отговорностите на един или повече от експертите са допуснати пропуски. | 50 |
| Присъждат се на участник, на който в предложението се съдържа едно от следните обстоятелства: - Предложеният подход не съдържа основни методи за изпълнение, съществени рискове, свързани с изпълнението на поръчката или липсват мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване. - По отношение на описаните дейности за изпълнение допуснати пропуски и не всички от предложените методи за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап на изпълнение. - Предложената организационна структура е описана общо, като за един или повече от експертите не са вменени конкретни задачи и отговорности. | 10 |

„Конкретен“ – описание, което недвусмислено посочва даден метод, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите такива;

„Изчерпателен“ - описанието, което освен, че съдържа недвусмислено посочени елементи, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обяснения за необходимостта от наличието им и точното им предназначение, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

„Адекватен“ – подходящ, ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката

„Допуснати пропуски и/или несъответствия“ – налице е, когато е констатиран пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност.

- 2. Предлагана цена – Пц

- Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 100. Тежест в комплексната оценка – 40%. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена обща цена по следната формула:

- Където:

- Пцmin е минималната предложена обща цена;

- Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;

РАЗДЕЛ ХІ

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

3. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/

3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

3.3.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

-        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ

Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя всяка сряда до крайния срок за подаване на оферти в часовете 14:00 до 16:00 часа. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва  да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура, при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на е за негов риск.

#### РАЗДЕЛ ХІI

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.

Допуснатите оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя по всяка от обособените позиции ще бъдат оценявани съгласно критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“

ГЛАВА  ІІ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

Образец 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

Административни сведения

Наименование на участника:……………………………………………..

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:………………………………………………………

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Седалище:…………………………………………………………………..

- пощенски код, населено място: ………………………………………...

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:…………………………………………

Адрес за кореспонденция:…………………………………………………

- пощенски код, населено място:…………………………………………..

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:………………………………………….

Телефон:…………………………………

Факс:……………………………………..

E-mail адрес:…………………………….

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:………………………………………

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно или заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните  лица:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:.............................

IBAN....................................................

BIC.......................................................

Титуляр на сметката:...............................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка), като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас за Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта).

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. .................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от  ЗОП.

Дата ............................/ ............................/ ...........................................

Име и фамилия .......................................................................................................

Подпис на лицето (и печат) ........................................................................................

Образец №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата _______________________________________________________ с ЕГН _________________, в качеството ми на _______________________________________

(посочете длъжността, която заемате)

на  __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________,

(посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление ______________________________________   _____________________________________________________________________________,

участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (освен при реабилитация) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Представляваното от мен дружество / Аз [за ЕТ] :

1. не е / не съм:

1.1. обявен/о в несъстоятелност;

1.2. в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.3. в открито производство по несъстоятелност или сключил/о извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон [за участник - чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда или е преустановил/о дейността си];

1.4. сключил/о договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.5. свързано лице с възложителя или със служител на ръководна длъжност в неговата организация;

1.6. осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците (вярното се подчертава);

2. няма / нямам:

2.1. задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или е допуснато разсрочване или отсрочване на такива задължения), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която дружеството/аз е/съм установен/о.

3. ……………………………………………………………………………………

(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът/подизпълнителят е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ВАЖНО: Подизпълнителите декларират обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Неотносимите, за подизпълнител, обстоятелства по чл. 47, ал. 2 се зачертават или изтриват.

Дата:________________	                              Декларатор: ____________________

(подпис)

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на

обществената поръчка

Подписаният/ата ..................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ...................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .................................................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

заявяваме:

1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

| Служител/експерт (трите имена), дейност, която ще изпълнява в обществената поръчка | Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) | Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) | Професионален опит в областта на ................... (месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата ............................/ ............................/ .......................................

Име и фамилия ...................................................................................................

Подпис (и печат) ...................................................................................................

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:  …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ................................................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата  ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 				Декларатор: ..........................

(дата на подписване)

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ...........................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност

...................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...................................................................................................

(длъжност)

на ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):

......................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ............................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

.....................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

.....................................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Дата  ............................/ ............................/ .............................

Име и фамилия ...........................................................................................

Подпис (и печат)  ................................................................................................

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Образец №6

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец №7

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Представляваният от мен участник …………...……………………………………..

a) e дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице изключение по чл. 4. т …… (посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

б) не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

(невярното твърдение се зачертава).

- Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3.	Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Образец №8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

…….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

_________________________________________________________________________

Наименование на участника

_________________________________________________________________________

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |  |
| --- | --- |
| Седалище и адрес на управление: - Страна, код, град, община - Квартал, ул., №, - Телефон, факс, - E-mail: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка),

За Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта),

отправяме нашето предложение както следва:

Предлагаме дейностите по поръчката да изпълним при съблюдавене на следното:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, като поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, описани в документацията и Техническата спецификация, одобрени от Възложителя.

Важно! Срокът на изпълнение на поръчката е периода от  началото на работата по изготвяне на работния проект ( първата дейност в обхвата на инженеринга)  за обновяване на сградите до издаване на Разрешение за ползване за строежа -  за всяка една от многофамилните жилищни сгради. В случая възложителят взема предвид обстоятелството, че изпълнителят не е в състояние да определи срока за изпълнение на строителните работи. С оглед на това обстоятелство, както и предвид практиката на възложителя за времетраенето на процеса проектиране-строителство - издаване на разрешение за ползване на обекта-период за обследване на качеството и количеството на СМР- участникът следва да оферира срок за  изпълнение на услугата от 12 календарни месеца считано от  датата, на която изпълнителят получи от възложителя възлагателно писмо за започване на изпълнението на услугата.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

Предложен подход и методология за изпълнение за един обект:

……………………………………………………………

Организационна структура и разпределение на експертния състав за изпълнение на дейностите за един обект:

……………………………………………………………

2.Предлагаме срок за изпълнение на услугата от 12 календарни месеца,считано от датата на която изпълнителят получи от възложителя възлагателно писмо за започване на изпълнението на услугата.

3. Ангажираме се да упражняваме функциите на инвеститорски контрол на строежите до издаване на Разрешение за ползване на обектите.

4.	Ангажираме се да изпълним услугата, предмет на договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разписани в документацията за настоящата обществена поръчка и при съблюдаване на Методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -  представляващи Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г., вкл. всички последващи обнородвани техни изменения и допълнения.

5. Място на изпълнение на поръчката: посочените в документацията обекти.

6. При изпълнение на консултантските услуги ще осигуря и поддържам за своя сметка офиси, оборудване и автомобили, необходими за ефективното изпълнение на задълженията си по договора за изпълнение на обществената поръчка.

7. Други изявления, които участникът счита за важни.............................

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

ОБРАЗЕЦ №9

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

За Обособена позиция № ….. (посочва се номера и наименовието на позицията, за която се подава оферта)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

І. Ние предлагаме да изпълним поръчката по Обособена позиция № .........................за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС.

II. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на консултантската услуга в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________

Образец № 10

ПРОЕКТ!

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ……………………………………………………..

Днес, ……..…2015 година в гр. ………….., на основание чл.74, ал.1 вр. чл.41, ал.1 и ал.2 от Закона за обществени поръчки и в изпълнение на Решение №...../........2015г. на кмета на общината за определяне на изпълнител  в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка) за Обособена позиция № ........................., между:

Община…….., БУЛСТАТ………., със седалище и адрес на управление: ………., представлявана от ……………………. кмет на Община ……., и ……………..- Главен счетоводител на община ……., в качеството им на довереници по договори, №№ …….. /посочват се номерата и датите на сключването на договорите – Приложение № 10 от ПМС 18 от 02 февруари 2015 г./, сключени със Сдружения на собствениците: ……………. /посочва се наименованието на СС/, БУЛСТАТ………. /посочва се БУЛСТАТ на СС/, удостоверение за регистрация № …………….. /посочва се номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на СС/ издадено от Община ................, представлявано от ………….. /посочват се трите имена на представляващия относимото сдружение на собствениците по съответната обособена позиция/, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2. ............................................................................................................. със седалище и адрес на управление:.................................................................................................................., ЕИК ................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от.....................................,

- се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши консултантска услуга с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Долна баня” по Обособена позиция № ...................... съгласно ценово и техническо предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

- (2) За краткост предметът на договора по ал. 1 ще се нарича „услугата”.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни услугата, предмет на договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разписани в документацията за настоящата обществена поръчка и при съблюдаване на Методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -  представляващи Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г., вкл. всички последващи обнородвани техни изменения и допълнения.

II. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 2. Следните документи представляват неразделна и съставна част от договора и са обвързващи за двете страни:

- Ценово и техническо предложения от офертата на изпълнителя

III. ДОГОВОРНА ЦЕНА И УСЛОВИЯ

Чл. 3. Договорна цена за изпълнение на услугата възлиза на ……… без ДДС или …………… лева с ДДС. (когато Изпълнителят е избран за повече от една обособена позиция се изписват общо и поотделно цените по съответните позиции).

IV. РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка от обособените позиции по чл. 3 се извършва по банков път съгласно  следната схема за плащане :

(1) Междинно плащане до 25% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, след изпълнени не по-малко от 25% от строително-монтажните работи на конкретния обект по съответната обособена позиция;

(2) Междинно плащане до 50% от стойността,  определена в чл. 3 на Договора, след изпълнени не по-малко от 50% от строително-монтажните работи на конкретния обект по съответната обособена позиция.

(3) Окончателно плащане, което представлява разликата между дължимата по настоящия договор сума и стойността на изплатените междинни плащания, дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа на конкретния обект по съответната обособена позиция.

Чл. 5.(1) Възнаграждението/ята по чл. 3 от настоящия договор ще се изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след настъпване на събитието по чл. 4 въз основа на Протоколи за установяване на извършената услуга до конкретното плащане - съставени и подписани  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и представяне на  фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколът по чл. 4, ал. 3 се счита за окончателен протокол за приемане на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

(2) Изпълнителят може да не поиска едно или повече междинни плащания. В случай, че изпълнителят не е поискал междинни плащания се дължи едно плащане по договора по реда на чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1.

(3) В случай, че сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Долна баня, Областния управител на област с административен център гр. ……….. и Българската банка за развитие се прекратят или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

V. СРОКОВЕ

Чл. 6.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и е до датата на приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г..

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява инвеститорски контрол след получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съответната обособена позиция.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 3;

2. Да иска от Възложителя съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на услугата;

3. Да задържи копие от документите или другите продукти и материали, по този договор;

4. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на Проектанта, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и на ТЕХНИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, представляващо сдружението на собствениците, когато това се налага;

5. Да спре работа по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР;

Чл. 8. (1) В процеса на своята дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и  безопасни условия на труд при извършване на СМР/ обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004г./ и други приложими към изпълнението на услугата за обекта наредби, стандарти и пр.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

-	Упражнява на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение;

-	Подпише протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3, по реда на чл. 5 от настоящия договор;

2.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за качественото извършване на услугата по чл. 1;

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта;

5.Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване;

6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лице, упълномощено да изпълнява функцията на строителен надзор и за лице, упълномощено от Сдружението на собствениците да извършва текущ инвеститорски контрол от името на сдружението на собствениците (съгласно методически указания на МРРБ за изпълнение на Националната Програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10.(1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. едностранно и без предизвестие от страна на възложителя при липса на осигурено финансиране по Програмата, приета от Министерския съвет с Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й;

(2) Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане след оценяването им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол по чл. 4, ал. 3 и чл. 5 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

ХI. САНКЦИИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер до 10% от стойността на договора. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл.15. Избраният изпълнител при подписване на договора представя Гаранция за изпълнение е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Чл.16.Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол Възложителят и Сдружението на собствениците установят нередности по изпълнението на предмета на поръчката до тяхното отстраняване. Чл.17.Възложителят има право да усвои цялата и/или част от гаранцията за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на изпълнителя, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от възложителя вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред, съгласно законодателството на Република България.

ХII. НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидимото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидимото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвидимото обстоятелство.

Чл. 19. Страната, която е засегната от непредвидимо обстоятелство, следва в срок до 2 (два) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпването.

Чл. 20. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 21. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от непредвидимо обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидимото обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидимото обстоятелство.

Чл. 22. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно, след отпадане на непредвидимото обстоятелство. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23.Под непредвидимо обстоятелство, включително и извънредно обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др. Не е налице непредвидимо обстоятелство, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІI.ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.24. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.

ХIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 26. Неразделна част от настоящия договор са финансовото предложение и техническото предложение на Изпълнителя.

Чл. 27. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 28. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 2 /два/ дни от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.......................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………..

Чл. 29. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – 1/един/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ………

……………………………..

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

……………………………..

Образец №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник/подизпълнител (невярното се зачертава) по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата ..................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ....................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .....................................................................................................................................

(длъжност)

на ..........................................................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя) - невярното се зачертава

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... – участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

За обособена позиция № ............. (посочва се наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник/подизпълнител (невярното се зачертава) не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

ВАЖНО: Подизпълнителите декларират обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Т. 1 от настоящото приложение не е приложимо за подизпълнител и се зачертава или изтрива, когато декларацията се представя от подизпълнител.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата

............................/ ............................/ .........................................

Образец №12

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ 				_____________________с лична карта № ____________________, издадена на 			 от 	______________, с ЕГН _____________, в качеството ми на _________________________________________

(посочете длъжността)

на 												___,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

За обособена позиция № ............. (посочва се наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат |  |

Образец№ 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

...............................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на ................................................................................................................................

(наименование а участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

- На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

За обособена позиция № ............. (посочва се наименованието на обособената позиция)

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: ..................................................  Декларатор:.........................................

Документът се представя поотделно за всеки експерт, който не е служител на участника, като се прилага в Плик № 1.

Образец №14

### ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ 			______________________________, с лична карта № ___________________, издадена на 			 от 		__, с ЕГН ________________, в качеството ми на ______________________________________,

(посочете длъжността)

на 									______________,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)

За обособена позиция № ............. (посочва се наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ:

- Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства, и изходни данни, необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

- Извършил съм посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

- Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ГЛАВА ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

І. Кратка информация

ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Описание на обектите

Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва:

Обособена позиция № 1: „Жилищен блок – Конструкция – Панел, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Маришка“ №2, бл. 1“

| № | Показател | Характеристика за сградата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид на сградата | масивна сграда с конструкция – ЕПЖС |
| 2 | Предназначение на сградата | Жилищна |
| 3 | Категория | четвърта |
| 4 | Идентификатор | - |
| 5 | Адрес | гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Маришка“ №2, бл. 1 |
| 6 | Година на построяване | 1985г. |
| 7 | Вид собственост | частна |
| 8 | Основни обемни-планировъчни и функционални показатели |  |
| 8.1. | Застроена площ | 622,00м2 |
| 8.2. | РЗП | 2 642,00м2 |
| 8.3. | Застроен обем | 9 700,00м3 |
| 8.4. | Височина | 13,75м |

Многофамилна жилищна сграда състояща се от три секции, всяка с четири надземни жилищни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Всяка жилищна секция има самостоятелен вход, съответно "А", "Б" и "В" , общо с 36 броя апартаменти. Сградата е построена 1985г. на ул. „Маришка“ №2, гр. Долна баня.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от три входа ("А", "Б" и "В"), разположени непосредствено един до друг. Отделните секции са разделени чрез фуга, преминаваща и през основите. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните, носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Сеизмичната устойчивост, на всеки един от входовете, се гарантира от вертикални, носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи фасадни/калканни панели).

Върху ивичните фундаменти са изпълнени монолитни, стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво с дебелини 20см (под вътрешни стени по надлъжни и напречни оси), 30 см и 40 см (по периферията на отделните входове, под фасадни и калканни стени). Като връхна конструкция са монтирани подови панели с дебелина 14 см, стенни, фасадни, калканни и разпределителни елементи (панели). Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки заложени в самите елементи. Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени панели. Видът на покрива е плосък, двоен, с неотопляемо подпокривно пространство. За връзка между отделните етажни нива са монтирани, заводски произведени, стоманобетонни, стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. За всяко етажно ниво, върху подовите панели, са монтирани вертикални, стенни елементи. Вертикалните елементи са носещи и неносещи (разделителни, преградни) панели. Вътрешните носещи панели са с дебелина 14см, 20см и са разположени по напречните и надлъжните оси на всеки вход от жилищната сграда. Монтажът на носещите стенните панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар. вертикални колонки). Неносещите (разделителни, преградни) панели са с дебелина 6см и са монтирани посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За обособяване на санитарни възли, върху подовите панели, са монтирани, заводски произведени, санитарни кабини с дебелина на стените също 6 см. Като ограждащи елементи са монтирани вертикални, калканни и фасадни, стенни елементи с вътрешен топло-изолационен слой. Ограждащите елементи са носещи (калканни) и неносещи (фасадни) панели. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки, започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални и хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси. Неносещите (фасадни) панели  са монтирани посредством електрозаваръчни шевове, към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За оформяне на входните пространства са монтирани вертикални ограждащи елементи и хоризонтален покривен панел.

Входните площадки на трите входа са достъпни през входни метални врати. До тях се намира неизползваемо по предназначение помещение за смет, което е с дървена врата. Вратите към сутерена са дървени и в трите входа.

Вход „А“ е секция тип-222/4ет и се състои от стълбищна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- три двустайни. Застроената площ на секцията е 194 м2.

Вход „Б“ е секция тип-222/4ет и се състои от стълбищна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- три двустайни. Застроената площ на секцията е 190 м2.

Вход „В“ е секция тип-223/4ет и се състои от стълбищна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- два двустайни, един тристаен. Застроената площ на секцията е 238 м2.

Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменна стълба. Стълбищните клетки и на трите входа са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. От същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазетата за апартаментите и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори, осветени от прозорци над нивото на терена; складови помещения; общо помещение; санитарен възел. В по-голямата си част прозорците на сутерена са с метални капаци.

Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

Обособена позиция № 2: „Жилищен блок – Конструкция –EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 1“

| № | Показател | Характеристика за сградата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид на сградата | масивна сграда с конструкция – ЕПЖС |
| 2 | Предназначение на сградата | Жилищна |
| 3 | Категория | Трета |
| 4 | Идентификатор | - |
| 5 | Адрес | гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 1 |
| 6 | Година на построяване | 1985г. |
| 7 | Вид собственост | Частна |
| 8 | Основни обемни-планировъчни и функционални показатели |  |
| 8.1. | Застроена площ | 620,00м2 |
| 8.2. | РЗП | 2 836,00м2 |
| 8.3. | Застроен обем | 10 235,00м3 |
| 8.4. | Височина | 16,55м |

Многофамилна жилищна сграда състояща се от три входа,  два от тях с четири надземни жилищни етажа, а един с пет надземни жилищни етажа и полуподземен сутеренен етаж. В трите входа има общо с 39 броя апартаменти. Сградата е построена 1985г. на ул. „Търговска“ №119, гр. Долна баня.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от три входа ("А", "Б" и "В"), разположени непосредствено един до друг. Отделните секции са разделени чрез фуга, преминаваща и през основите. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните, носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Сеизмичната устойчивост, на всеки един от входовете, се гарантира от вертикални, носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи фасадни/калканни панели).

Върху ивичните фундаменти са изпълнени монолитни, стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво с дебелини 20см (под вътрешни стени по надлъжни и напречни оси), 30 см и 40 см (по периферията на отделните входове, под фасадни и калканни стени). Като връхна конструкция са монтирани подови панели с дебелина 14 см, стенни, фасадни, калканни и разпределителни елементи (панели). Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки заложени в самите елементи. Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени панели. Видът на покрива е плосък, двоен, с неотопляемо подпокривно пространство. За връзка между отделните етажни нива са монтирани, заводски произведени, стоманобетонни, стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. За всяко етажно ниво, върху подовите панели, са монтирани вертикални, стенни елементи. Вертикалните елементи са носещи и неносещи (разделителни, преградни) панели. Вътрешните носещи панели са с дебелина 14см, 20см и са разположени по напречните и надлъжните оси на всеки вход от жилищната сграда. Само във вход „В“ посредством панели с дебелина 20см е обособена асансьорна шахта. Монтажът на носещите стенните панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар. вертикални колонки). Неносещите (разделителни, преградни) панели са с дебелина 6см и са монтирани посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За обособяване на санитарни възли, върху подовите панели, са монтирани, заводски произведени, санитарни кабини с дебелина на стените също 6 см. Като ограждащи елементи са монтирани вертикални, калканни и фасадни, стенни елементи с вътрешен топло-изолационен слой. Ограждащите елементи са носещи (калканни) и неносещи (фасадни) панели. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки, започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални и хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси. Неносещите (фасадни) панели  са монтирани посредством електрозаваръчни шевове, към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За оформяне на входните пространства са монтирани вертикални ограждащи елементи и хоризонтален покривен панел.

Входните площадки на трите входа са достъпни през входни врати – на вх.А и   вх.Б са дървени, а на вх.В е подменена с алуминиева. До тях се намира неизползваемо по предназначение помещение за смет, което за вх.А и вх. В е с дървена врата, а за вх.Б с метална. Вратите към сутерена са дървени и в трите входа.

Вход „А“ е секция тип-222/4ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- три двустайни. Застроената площ на секцията е 190 м2.

Вход „Б“ е секция тип-222/4ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- три двустайни. Застроената площ на секцията е 190 м2.

Вход „В“ е секция тип-223/5ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- един тристаен, два двустайни. Застроената площ на секцията е 240 м2.

Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменна стълба, а вход „В“ разполага и с пътнически асансьор. Стълбищните клетки и на трите входа са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. От същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазетата за апартаментите и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори, осветени от прозорци над нивото на терена; складови помещения; общо помещение; санитарен възел. В по-голямата си част прозорците на сутерена са с метални капаци, някои от които липсват.

Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

Обособена позиция № 3: „Жилищен блок – Конструкция – EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7“

| № | Показател | Характеристика за сградата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид на сградата | масивна сграда с конструкция – ЕПЖС |
| 2 | Предназначение на сградата | Жилищна |
| 3 | Категория | Трета |
| 4 | Идентификатор | - |
| 5 | Адрес | гр. Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7“ |
| 6 | Година на построяване | 1985г. |
| 7 | Вид собственост | Частна |
| 8 | Основни обемни-планировъчни и функционални показатели |  |
| 8.1. | Застроена площ | 1 060,00м2 |
| 8.2. | РЗП | 5 518,00м2 |
| 8.3. | Застроен обем | 21 251,40м3 |
| 8.4. | Височина | 20,70м |

Многофамилна жилищна сграда състояща се от четири секции,  три от тях са с по пет жилищни и един партерен етаж, а една е с четири жилищни и един партерен етаж. Над последният жилищен етаж е разположено подпокривно пространство, от което се осъществява достъпа до покрива. Сградата е построена 1985г. на ул. „Търговска“ №119, гр. Долна баня и разполага с общо 61 броя апартаменти.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и партерни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от четири секции ("4", "5", "6" и "7"), разположени непосредствено една до друга, разделени чрез фуга, преминаваща и през основите. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните, носещи елементи, на партерните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа.

Входните площадки на четирите жилищни секции са достъпни през входни метални врати, като всяка от секциите разполага с по два входа. Главните входове на секциите са четири на брой, със северно и източно изложение и са разположени от към улицата, а останалите са със южно изложение и се намират от задната страна на блока. До главните входове на всяка от секциите се намират складови помещения с дървени врати. В предверието на входовете са разположени пощенски кутии.

Секция „4“ е секция тип-313/5ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- два тристайни и един едностаен. Застроената площ на секцията е 256 м2.

Секция „5“ е секция тип-313/5ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- два тристайни и един едностаен. Застроената площ на секцията е 256 м2.

Секция „6“ е секция тип-313/5ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- два тристайни и един едностаен. Застроената площ на секцията е 256 м2.

Секция „7“ е секция тип-2213/4ет и се състои от стълбищна клетка, етажна площадка и 4 апартамента на етаж- два двустайни, един едностаен и един тристаен. Застроената площ на секцията е 292 м2.

Всяка секция е осигурена с вертикална комуникация от двураменна стълба и пътнически асансьор, като само във секция „7“ няма асансьор. Стълбищните клетки и на четирите секции са разположени в средната ос на всяка от тях. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. На междуетажните площадки, са разположени общи сервизни помещения. Партерните етажи разполагат със полуподземна част от западната страна на секциите, в която са разположени складови помещения и надземна част от северната и  източната страна на секциите, където са разположени гаражи. Полуподземната част на партера е осветена от прозорци над нивото на терена. При въвеждането на сградата в експлоатация на прозорците са били монтирани метални капаци, които към момента липсват на повечето от тях. Достъпът до складовите помещения се осъществява през метална врата във всеки вход.

Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло, алуминиева или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

Мерки за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти

и в Докладите за обследване за енергийна ефективност:

Обособена позиция № 1 „Жилищен блок – Конструкция – Панел, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Маришка“ №2, бл. 1“

- Да се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това отново да се оформят наклоните на покрива. Пълна подмяна на обшивките. Да се подменят воронките. Керамзитовите гранули да се подменят с по-лека и по-ефективна топлоизолация, която ще доведе до облекчаване натоварването върху покрива, за сметка на по-голямото натоварване от сняг, съгласно сега действащите норми.

- Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.

- Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугата между отделните секции.

- Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

- Подмяна на входните врати за достъп до сградата с топлоизолирани метални врати. Да се подменят вратите на помещенията за смет с подходящи метални врати.

- Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, облицовка, отводняване, подмяна на обшивка).

- Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

- Да се приведат стъпалата пред входовете както и вътрешни диференциални стъпала, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

- Да се ремонтират стълбищните парапети в общите части на входовете.

- Да се ремонтират металните стълби и капандури за достъп до покрива.

- Да се подменят общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти от поцинкованите тръби с полипропиленови с топлоизолация.

- Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла.

- Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление.

- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

- Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.

- Да се възстановят ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива.

- Съществуващите компрометирани тротоарни настилки следва да се премахнат и изпълнят отново, а липсващите да се направят при спазване на необходимите наклони и спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им.

- На местата със следи от многогодишни течове по стенните панели да се отстрани компрометираната шпакловка/мазилка и бетоновата повърхност да се санира (да се възстановят бетоновите покрития на армировките с материали за поправки на циментова основа).

- Компрометираните фугите между стенните панели трябва да се възстановят и замонолитят с циментов разтвор. Делатационната фуга между отделните блок-секции да се почисти и да се запълни с еластичен материал в дълбочина до 10-15см.

- Строително монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална подмяна на ВиК и Ел. инсталации няма да нарушат общата конструктивна устойчивост на сградата.

- Да се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация /стълбищни клетки , междуетажни площадки в съответствие с изискванията на чл.34/1/, т. 3 и т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;

- Да се въведе ред от собствениците на мазета за почистването им и освобождаване от ненужни горими материали . Да се обърне особенно внимание по отношение складирането на варели с ЛЗТ, като наличните такива незабавно да се премахнат.

- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата в сутерените чрез пожароустойчиви врати осигуряващи клас на огнеустойчивост EI 90

- Да се подменят всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от входовете, като се остъклят с армирано стъкло. Да се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена, предотвратяващи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват да се възстановят.

- Да се монтират осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл.256,табл.25 от Наредба lз-1971 за СТПНОБП, както и на чл.37 т.3 от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

- Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm за стените от тип 1, тип 4 и прилежащите стени на подпокривното пространство, EPS 60 mm за стените от тип 2 и EPS 50 mm за стените от тип 3.

- Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със система от PVC профил и стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K.

- Топлинно изолиране под подовата конструкция над неотопляемия сутерен с автоклавни плочи 100 mm и топлинно изолиране на образувалите се еркери от усвояването на част от терасите с EPS 100 mm.

Обособена позиция № 2 „Жилищен блок – Конструкция –EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 1“

- Да се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това отново да се оформят наклоните на покрива. Пълна подмяна на обшивките. Да се подменят воронките. Керамзитовите гранули да се подменят с по-лека и по-ефективна топлоизолация, която ще доведе до облекчаване натоварването върху покрива, за сметка на по-голямото натоварване от сняг, съгласно сега действащите норми.

- Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.

- Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугата между отделните секции.

- Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

- Подмяна на входните врати за достъп до сградата на вх.А и вх. Б с топлоизолирани метални врати. Да се подменят вратите на помещенията за смет с подходящи метални врати на всичко входове.

- Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, облицовка, отводняване, подмяна на обшивка).

- Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

- Да се приведат стъпалата пред входовете както и вътрешни диференциални стъпала, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

- Да се ремонтират стълбищните парапети в общите части на входовете.

- Да се ремонтират металните стълби и капандури за достъп до покрива.

- Да се подменят общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти от поцинкованите тръби с полипропиленови с топлоизолация.

- Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла.

- Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление.

- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

- Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.

- Да се възстановят ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива.

- Металната част по балконските парапети е в лошо състояние със следи от дълбока корозия и следва да се подменят където е необходимо или да се предприемат мерки за почистване на корозията и последващо антикорозионно покритие и боядисване, при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба.

- Тротоарните настилки около сградата са компрометирани и на места са с пропадания и следва да се премахнат и изпълнят отново, при спазване на необходимите наклони и спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им.

- На някои места, на които се установят обрушвания и нарушение на фугата между стенните панели следва да се възстановят да се отстрани компрометираната шпакловка/мазилка и да се санира.

- Задължително компрометираните покривна хидроизолация, воронки и ламаринена обшивка да бъдат подменени при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им.

- Строително монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална подмяна на ВиК и Ел. инсталации няма да нарушат общата конструктивна устойчивост на сградата.

- Да се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация /стълбищни клетки , междуетажни площадки в съответствие с изискванията на чл.34/1/, т. 3 и т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;

- Да се въведе ред от собствениците на мазета за почистването им и освобождаване от ненужни горими материали . Да се обърне особено внимание по отношение складирането на варели с ЛЗТ, като наличните такива незабавно да се премахнат.

- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата в сутерените чрез пожароустойчиви врати осигуряващи клас на огнеустойчивост EI 90

- Да се подменят всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от входовете, като се остъклят с армирано стъкло. Да се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена, предотвратяващи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват да се възстановят.

- Да се монтират осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл.256,табл.25 от Наредба lз-1971 за СТПНОБП, както и на чл.37 т.3 от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

- Топлинни изолиране на външни стени.

- Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет.

- Топлинно изолиране на пода.

Обособена позиция № 3 „Жилищен блок – Конструкция – EПЖС, находящ се в гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7“

- Да се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на керемидите и битумната мушама с нови керемиди. Преди това да се предвиди основа за керемидите от подходящи материали, която да се положи над покривните панели. Пълна подмяна на обшивките. Да се подменят улуците и водосточните тръби.

- Ремонт на мазилката по стрехите на покрива

- Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.

- Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугата между отделните секции.

- Ремонт или подмяна на компрометираната мазилката по цокъла на сградата.

- Подмяна на входните врати за достъп до сградата с топлоизолирани метални врати. Да се подменят вратите на складовите помещенията до входовете с подходящи метални врати.

- Извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

- Да се приведат стъпалата пред входовете както и вътрешни диференциални стъпала, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване.

- Да се ремонтират стълбищните парапети в общите части на входовете.

- Да се ремонтират металните стълби и капандури за достъп до покрива.

- Да се подменят общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти от поцинкованите тръби с полипропиленови с топлоизолация.

- Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла.

- Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление.

- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

- Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.

- Да се възстановят ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива.

- Съществуващите напукани и пропаднали на места тротоарни настилки следва да се премахнат и изпълнят отново, при спазване на необходимите наклони и правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им.

- По време на работа по енергийната ефективност на сградата задължително компрометираните покривна хидроизолация, керемиди, битумна мушама, олуци и водосточни тръби да бъдат премахнати и подменени при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им.

- Съществуващите ажурните балконски парапети са за ремонт - почистване от ръжда, антикорозионно покритие и боядисване, при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба.

- Строително монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална подмяна на ВиК и Ел. инсталации няма да нарушат общата конструктивна устойчивост на сградата.

- Да се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация /стълбищни клетки , междуетажни площадки в съответствие с изискванията на чл.34/1/, т. 3 и т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;

- Да се въведе ред от собствениците на складови помещения за почистването им и освобождаване от ненужни горими материали . Да се обърне особенно внимание по отношение складирането на варели с ЛЗТ, като наличните такива незабавно да се премахнат.

- Да се отделят складовите помещения на партерния етаж и сервизните помещения на междуетажните площадки чрез пожароустойчиви врати осигуряващи клас на огнеустойчивост EI90

- Да се подменят всички дървени прозорци в полуподземната част на партерния етаж на всяка една от секциите, като се остъклят с армирано стъкло. Да се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците, предотвратяващи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват да се възстановят.

- Да се монтират осветителни тела в полуподземната част на партерния етаж с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл.256,табл.25 от Наредба lз-1971 за СТПНОБП, както и на чл.37 т.3 от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

- Топлинни изолиране на външни стени.

- Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет.

- Топлинно изолиране на пода.

- Топлинно изолиране на под покривното пространство.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА:

- Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение;

Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.